MES项目周工作计划

统计周期：2026年8月17日 - 2026年8月21日

填报人：艾新成

本周核心目标

1、MES项目业务需求梳理与蓝图评审确认，夯实项目业务基础

2、本地开发环境、数据库、服务器相关前期筹备配置工作

3、开发手册、系统表结构设计，完成业务需求向开发方案转化

### 一、本周详细工作推进计划

| 序号 | 工作模块 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成时间 | 进度状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求梳理 | 开展MES项目蓝图需求评审与确认，梳理完善业务资料，明确各产品牌号对应性能参数、快淬磁粉换料业务规则 | 艾新成、武凯文、江荣荣、王仲凯 | 本周内 | 已完成 |
| 2 | 开发环境搭建 | 完成本地MES开发环境全套安装、调试，确保环境可正常使用，满足前期开发调试需求 | 艾新成、袁中政 | 本周内 | 已完成 |
| 3 | 方案手册设计 | 编制MES开发手册，梳理系统表结构关联关系，将各类业务需求转化为可落地的开发方案与实现方式 | 艾新成、袁中政 | 本周内 | 进行中 |
| 4 | 数据库配置 | 确认MES数据库安装模式、数据备份规则与实施方案，完成前期数据库配置调研与确认 | 艾新成、张超 | 本周内 | 已完成 |
| 5 | 服务器环境对接 | 确认项目服务器配置参数，对接设备供应商，沟通并申请搭建项目测试环境 | 张浩、 艾新成、张超 | 本周内 | 进行中 |

### 二、本周问题汇总及解决方案

| 问题描述 | 问题原因 | 解决措施 | 完成时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | \ | \ | \ | 未解决/处理中/已闭环 |

### 三、本周工作复盘总结

1、已完成工作成果：本周顺利完成MES项目蓝图需求评审确认，梳理完成各牌号性能、快淬磁粉换料等核心业务资料；完成本地开发环境安装调试；明确数据库安装及备份模式；完成服务器配置核对，启动开发环境工作。

2、未完成工作及延期原因：开发手册、系统表结构关系设计工作未完全收尾，服务器测试环境未完成交付，主要原因是业务需求转化需反复核对适配，供应商环境部署需排队对接。

3、优化建议：前期业务梳理可有效规避后期开发偏差，后续需加快文档落地进度，主动跟进供应商环境部署进度，提前做好开发前置准备工作。

### 四、下周重点工作计划

1、持续完善MES开发手册，细化系统表结构关系说明，完成全部业务需求向开发方案的转化落地，定稿标准化开发文档。

2、完成开发前期筹备工作，清理数据库冗余数据，将数据库还原至初始标准版本，完成项目代码整理并上传至代码管理平台。

3、持续跟进服务器配置确认工作，对接供应商推进测试环境搭建与交付，完成测试环境验收。

4、统筹前置开发准备，为后续MES系统正式开发工作奠定基础。

### 五、需协调资源 & 上级支持事项

1、需要协调供应商加快测试环境部署进度，及时同步环境配置信息。

2、无其他急需支持事项。