MES项目个人周报

统计周期：2026年8月24日 - 2026年8月30日

填报人：袁中政

本周核心目标

1、学习了解荣成MES项目框架结构，便于迅速参与开发工作。

2、将荣成MES项目结构以及开发风格整理成开发文档；学习后端项目结构，总结数据库设计，输出数据库设计文档、后端框架文档、环境搭建指南以及开发文档。

### 一、本周详细工作推进计划

| 序号 | 工作模块 | 具体工作内容 | 负责人 | 完成时间 | 进度状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目框架学习 | 学习了解荣成MES项目框架结构，便于迅速参与开发工作。 | 袁中政 | 本周内 | 已完成 |
| 2 | 开发环境搭建 | 完成本地开发环境全套安装、调试，输出开发环境搭建指南。 | 袁中政 | 本周内 | 已完成 |
| 3 | 后端和数据库设计文档整理 | 学习后端项目结构，总结数据库设计，输出数据库设计文档和后端框架文档 | 袁中政、艾新成 | 本周内 | 已完成 |
| 4 | 开发文档整理 | 将开发指南整理成开发文档。便于后续开发人员加入。 | 袁中政 | 本周内 | 已完成 |

### 二、本周问题汇总及解决方案

| 问题描述 | 问题原因 | 解决措施 | 完成时限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \ | \ | \ | \ | 未解决/处理中/已闭环 |

### 三、本周工作复盘总结

1、已完成工作成果：本周学习了解项目框架结构，便于迅速参与开发；顺利完成开发环境搭建并输出开发环境搭建指南；学习后端项目结构，总结数据库设计，输出数据库设计文档和后端文档；将开发指南整理成开发文档方便后续开发人员加入。

2、未完成工作及延期原因：无，本周计划工作全部完成。

3、优化建议：通过本周系统学习，后续可更快参与实际开发工作；文档整理有助于团队知识沉淀，建议持续完善。

### 四、下周重点工作计划

1、持续完善MES开发手册，细化系统表结构关系说明，标准化开发文档。

2、随时投入MES系统开发。

3、配合团队完成其他开发任务，提升开发效率。

### 五、需协调资源 & 上级支持事项

1、无需要协调资源事项。

2、无其他急需支持事项。